실증적SW개발프로젝트 주간보고 (12주차)

작성일: 2025/05/25 팀명: chAt & me

| 팀 활동  보고 | 활동일시 | 2025.05.20 |
| --- | --- | --- |
| 장 소 | 동아대 한림 도서관 그룹스터디실 |
| 참석자 | 이채영, 김나영, 박수빈, 원민 |
| 특이사항 | - |
| 이번주  진행사항 | 1. 개발내용   * (1) TAG 코드 일부 간단화 수정 * (2) LLM 학습 및 환각 문제 해결 방안 탐색 * (3) RAG-TAG 코드 병합 * (4) RAG 내부 table Parser 코드 제작 수정 중   2. 팀원별 활동내용   * 이채영(팀장) : 개인 학습, RAG 내부 table Parser 코드 제작 시도 * 김나영(팀원, 프론트엔드담당) : 개인 학습, TAG 코드 수정 및 LLM 문제 해결 방안 탐색 * 박수빈(팀원, 백엔드 담당) : 개인 학습, TAG 코드 LLM 문제 해결 방안 탐색 * 원 민(팀원, 인공지능 담당) : 개인 학습, RAG-TAG 코드 병합 | |
| 개발계획 대비 진행현황 |  | |
| 다음주  계획 | * (1) csv파일 엑셀로 열 경우 한글 깨짐 문제 해결 방안 탐색 * (2) TAG 코드 LLM 학습 환각 현상 문제 해결 * (3) 성능 비교분 및 벤치마크 도입 * (4) TAG 코드 csv 변환 가독성 향상 | |
| 주요 결과물 | TAG\_RAG.py | |